雅安交建集团云石建材有限公司

泥浆池棚化和泥浆脱水场工程施工

比选文件

比 选 人:雅安交建集团云石建材有限公司

发出时间:2019年3月18日

目录

第一篇  比选公告	2

第二篇  比选申请人须知	4

第三篇  比选申请文件格式	9

一、比选申请报价函	12

二、法定代表人身份证明	13

三、法定代表人授权委托书	14

四、承 诺 书	15

五、资格审查资料	16

六、比选申请人基本情况一览表	17

七、拟投入本工程的主要施工设备表	18

八、拟投入本工程的主要人员表	19

九、主要人员简历表	20

第四篇合同条件及合同主要条款	21

第五篇  工程建设地点现场施工条件	35

第六篇工程施工图（附后）	36

第七篇  工程量清单（附后）	1

第一篇  比选公告

雅安交建集团云石建材有限公司

泥浆池棚化和泥浆脱水场工程施工单位比选公告

雅安交建集团云石建材有限公司作为工程业主和比选人，拟通过公开比选方式确定雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化和泥浆脱水场工程施工单位，诚邀具备资质并具有相关经验的单位参加本次比选。相关事宜公告如下：

一、基本情况

1、比选人：雅安交建集团云石建材有限公司。

2、工程名称：雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化和泥浆脱水场工程。

3、工程地点：雅安市芦山县宝盛乡中坝村溪口上（工程现场）。

4、比选范围：雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化和泥浆脱水场建设。

5、工作要求：按施工图及工程量清单完成相应全部工作，并保证质量合格。

6、时间要求：完成施工图及工程量清单所示全部工作，共10日历天。

二、比选申请人资格要求

1、具有独立法人资格，具有有效的营业执照，具备土木工程建筑和钢结构工程施工资格，参加本次谈判活动前三年，在经营活动中没有重大违法行为。

2、本工程不接受联合体参选。

三、比选文件的获取

1、报名时间：2019年3月18日至2019年3月20日，每日9:00至17:00（节假日除外）。

2、报名地点：雅安交建集团云石建材有限公司（雅安市雨城区茶马大道28号公路检测中心二楼）。

3、报名所需资料：

①法定代表人身份证明或法定代表人授权书，比选申请人的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书；

②法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件、复印件；

③有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）复印件；

省外企业须同时提供《四川省省外企业入川从事建筑活动备案登记证》和《四川省省外建筑企业入川投标登记介绍信》到省政务中心办理的单项投标许可，并提供在雅安市规划和建设局的登记手续；

以上资料复印件均需加盖单位公章。

4、投标申请人应在本规定的报名截止时间前，提交比选保证金。比选保证金金额为最高限价的2%，即人民币 4000元（大写：肆仟元整）。保证金提交方式为：直接向比选人提交。投标保证金必须通过投标申请人的基本账户，以银行现金转账方式提交。并保留好银行转账回单，以备抽取时验证。未中标人的投标保证金在发包人与中标人签订合同后5个工作日内退还（不计利息）。

（户名：雅安交建集团云石建材有限公司 开户银行：泸州市商业银行股份有限公司成都分行  账号：9200000234601101 ）。

5、本比选文件免费，比选人不提供邮寄服务。

四、比选申请文件的递交

1、递交截止时间（即比选时间）：2019年 3月21日10 时00 分（北京时间）。

2、递交地点：雅安市交通建设（集团）有限责任公司三楼会议室（雅安市雨城区茶马大道28号）。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

4、比选人于比选当日递交截止时间前在递交地点接收比选申请文件。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

五、发布公告的媒体

本公告在雅安市交通建设（集团）有限责任公司网站（http://www.yajjjt.com/）发布。

六、联系方式

比选人：雅安交建集团云石建材有限公司

地址：雅安市雨城区茶马大道28号公路检测中心三楼

联系人：钟女士  电话：0835-2616612，13908166870

第二篇  比选申请人须知

雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化和泥浆脱水场工程，位于雅安市芦山县宝盛乡中坝村溪口上组，现就本工程比选有关事宜告知如下：

一、工程概况

1、工程名称：雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化和泥浆脱水场工程

2、本工程的比选控制价（最高限价）为193654.15元（大写：壹拾玖万叁仟陆佰伍拾肆元壹角伍分）。资金来源：自筹。

3、本次比选范围：雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化和泥浆脱水场工程施工比选。

二、工程总工期：共10个日历天。

三、比选申请人资格要求

1、具有独立法人资格，具有有效的营业执照，具备土木工程建筑和钢结构工程施工资格。

2、本工程不接受联合体参选。

四、比选报名

1、报名时间：2019年3月18日至2019年3月20日，每日9:00至17:00（节假日除外）。

2、报名地点：雅安交建集团云石建材有限公司（雅安市雨城区茶马大道28号公路工程检测中心二楼）。

3、报名所需资料：

①法定代表人身份证明或法定代表人授权书，比选申请人的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书；

②法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件、复印件；

③有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；

省外企业须同时提供《四川省省外企业入川从事建筑活动备案登记证》和《四川省省外建筑企业入川投标登记介绍信》到省政务中心办理的单项投标许可，并提供在雅安市规划和建设局的登记手续；

以上资料复印件均需加盖单位公章。

4、比选保证金：比选申请人应在本公告规定的报名截止时间前提交比选保证金人民币4000.00元（肆仟元整），比选保证金必须通过比选申请人的基本账户，以银行现金转账方式提交。（户名：雅安交建集团云石建材有限公司，开户银行：泸州市商业银行股份有限公司成都分行，账号：9200000234601101 ）。

未中选的比选申请人的比选保证金，将在发包人和中标人签订合同后5个工作日内全额无息退还。中选人比选保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内全额无息退还。

5、本比选文件免费，比选人不提供邮寄服务。

五、比选文件的获取与比选申请文件的递交

1、比选文件获取地点：雅安交建集团云石建材有限公司（雅安市雨城区茶马大道28号公路工程检测中心二楼）。

2、比选文件获取时间：2019年3月18日至2019年3月20日，每日9:00至17:00（节假日除外）。

3、比选申请文件递交地点（即比选地点）：雅安市交通建设（集团）有限责任公司三楼会议室（雅安市雨城区茶马大道28号）。

4、比选申请文件递交截止时间（即比选时间）：2019年 3月21日10 时00 分（北京时间）。

5、逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

6、比选人于比选当日递交截止时间前在递交地点接收比选申请文件。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

六、比选申请文件的编制

比选申请人提交的比选申请文件应使用中文简体字。

除本比选文件另有规定外，比选申请文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（一）比选申请文件组成应包括下列内容：

1、比选申请报价函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、承诺书

5、资格审查资料

6、基本情况一览表

7、拟投入本标段的主要施工设备表

8、工程管理机构组成表

9、主要人员简历表

10、施工组织方案

（二）报价

本次比选实行一次性报价。

各比选申请人的比选申请报价均以业主提供的施工图、工程量清单及要求比选的范围、比选申请人踏勘施工现场了解到的实际情况（比选申请人自己组织现场踏勘）、结合比选申请人自身技术和管理水平、经营状况以及制定的施工方案、施工组织设计和本比选文件的有关要求，充分考虑到各种风险责任，并包含各种政策性文件要求收取的一切费用，按照比选申请人自行了解的材料价格，根据本比选文件提供的编制格式进行编制。

七、比选程序

1、2019年 3月21日10 时00 分（北京时间），接收比选申请文件，2019年 3月21日10 时00 分（北京时间）主持人宣布停止接收比选申请文件，比选会议开始。

- 主持人宣布有关到会人员名单。

- 点名确认比选申请人的法定代表人（或委托代理人）是否在场。

- 交叉检查投标文件密封情况，开封唱标。

5、各参选单位退场，进入评审阶段，由评审委员会对各比选申请文件进行评审。

6、比选申请人报价高于本工程比选控制价作无效参选处理。

7、确定中选单位，中选结果以书面文字方式通知中选单位。

8、比选会议结束。

八、评审

评审程序：

1、评审委员会对比选申请人的比选申请文件的组成进行审查。

比选申请文件的组成不能满足比选文件“第二篇”比选申请文件组成内容规定的比选申请文件不能进入下一步评审。

2、对比选申请人的资格要求进行审核和复核（实质性审查）。

比选申请人在参加比选活动时应携带有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）、法定代表人授权书等原件，以供评审委员会要求提供原件时查验。

未通过实质性审查的比选申请人不能进入下一步评审。

3、评审委员会对比选申请人提供的参选报价部分进行校核、评审。

比选申请报价额高于本工程比选控制价的作无效参选处理。

比选申请文件内有报价计算错误时，对报价计算错误进行修正，修正原则如下：

a、如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

b、当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以合价为准，并修改单价。

c、当各分部分项的合价累计不等于总价时，应以各分部分项合价累计数为准，修正总价。

d、当正本和副本不一致时，以正本为准。

九、中选

1、评审委员会经过比较、选择，确定符合本工程要求且报价最低的比选申请人为中选候选人。

2、比选人应当在确定中选人后3日内向中选人发出中选通知书，向未中选的比选人申请人发出未中选结果通知书。

十、合同签订

中选人在收到中选通知书起的5个工作日内以非现金的形式将履约保证金：中选金额的10%足额缴入比选人指定账户。凭履约保证金缴纳凭证原件，中选人与比选人签订施工合同。中选人在工程履约完成并经验收合格后，在5个工作日内以非现金形式无息退还中选人履约保证金。

如果中选人没有按照比选文件的规定交纳履约保证金或不按比选人要求签订合同且又无正当理由的，将视为放弃成交，其交纳的比选保证金将不予退还。

十一、工程结算（详见合同条款）

1、合同单价以中选人报价的工程量清单综合单价确定。

2、施工图变更，发生工程量增、减情况下，结算综合单价以中选人报价的工程量清单综合单价确定，新增项目单价以双方协商为准。

3、施工图变更后，新增工程工程量的确定：由业主、设计单位、相关职能部门和施工单位现场收方确定，施工单位在增加工程量前须经业主单位书面同意。

4、该工程在合同工期内完成所有工程内容并经竣工验收合格后一次性支付至合同总价的90%，剩余10%在质量保修期满以后支付。

十二、其他

1、中选人若因提供虚假资料或因本次参选违法违规受到行政监督部门查处，一经查实，将取消中选资格并不退还投标保证金。

2、中选人派驻施工现场的技术负责人、施工现场管理人员必须是承包人本单位人员。

第三篇  比选申请文件格式

封套外贴：

雅安交建集团云石建材有限公司

泥浆池棚化和泥浆脱水场工程施工

比

选

申

请

文

件

比选申请人：______________（全称并加盖企业法人公章）

在      年     月    日    时    分前不得拆封

申请文件封面：

正本（或副本）

雅安交建集团云石建材有限公司

泥浆池棚化和泥浆脱水场工程施工

比

选

申

请

文

件

比选申请人：________________________（全称并加盖企业法人公章）

法定代表人或其委托代理人：______________（签字）

年    月    日

目     录

一、比选申请报价函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、承诺书

五、资格审查资料

六、基本情况一览表

七、拟投入本标段的主要施工设备表

八、工程管理机构组成表

九、主要人员简历表

十、施工组织方案

一、比选申请报价函

致：雅安交建集团云石建材有限公司

我方全面研究了《雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化和泥浆脱水场工程施工比选文件》，考察了工程现场后，我方决定参加雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化和泥浆脱水场工程施工比选活动并提交报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方愿意按人民币元（大写：元）的比选总价，工期天按国家现行法律、法规、相关规范和标准，遵照比选文件和合同的要求承担本工程（施工图及工程量清单所示全部工作）的实施、完成及其缺陷修复工作。

2、如果我方中选，我方将履行比选文件和施工合同中规定的每一项要求，按规定对合同的完成承担全部责任和义务。并按我方比选申请文件中的承诺按时、按质、按量提供服务。现递交我单位的比选申请文件正本一份，副本四份。

3、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件，贵司应根据评审标准公开公正公平进行比选。

4、无论比选结果如何，我方自己承担编制和提交比选申请文件的全部费用，贵公司对这些费用概不负责。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方完全理解贵公司对本工程所提的要求，并同意与贵公司密切合作。我方将在15日历天内完成本工程施工图及工程量清单所示全部工作。

7、我方完全同意，我方所递交的比选文件已充分考虑了各种外部因素对工程的影响。

8我方完全理解比选人因法律和政策原因取消比选以及拒绝所有的申请文件，并对此类行动不承担任何责任，亦无义务向比选申请人解释其原因。

9、我方将遵守贵公司有关本工程比选的各项规定。

10、我方若未成为中选单位，贵公司有权不做任何解释。

11、我方的报价自比选申请文件递交截止之日起有效期为90日。

12、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

比选申请人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代理人签字：

日期：    年  月  日

比选申请人地址：

比选申请人邮编：

比选申请人电话：

二、法定代表人身份证明

申请人名称：_____________________________

单位性质：____________________________

地址：________________________________

成立时间：________年_______月________日

经营期限：____________________________

姓名：，性别：___，年龄：____岁，身份证号：，职务：________系_____________________________（申请人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：___________________（盖单位行政公章）

_____年月日

法定代表人身份证复印件：

三、法定代表人授权委托书

致：雅安交建集团云石建材有限公司

本人 （姓名）系（申请人全称）的法定代表人，现委托_______（姓名：      ，身份证号码：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化和泥浆脱水场工程施工比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：购买比选文件至本工程施工结束。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、被授权代理人身份证复印件

| 法定代表人：（签字） | 被授权代理人：（签字） |
| --- | --- |
| 身份证号码： | 身份证号码： |
| 身份证复印件： | 身份证复印件： |

_____年月日

四、承 诺 书

致：雅安交建集团云石建材有限公司

我方以诚实、守信的态度参加贵方雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化和泥浆脱水场工程施工的比选活动并郑重承诺，在参选过程中，不发生因我方原因造成的违背下列承诺之一的行为或出现其它严重损害贵方利益的行为。如有发生，我方自愿放弃比选申请，且自我方行为被贵方认定之日起两年内，贵方有权不接受我方在贵方周期性比选或其它工程中的比选申请，两年后如我方不能有效证明信誉的改善，贵方仍有权视为我方的比选申请无效。

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、我方承诺不发生弄虚作假骗取中选、中选后非贵方原因放弃中选的行为。如在中选后发现我方申请资料不符合比选要求或资料载明条件发生变化而不符合比选要求，你方有权取消我方中选人资格，另选中选人。

7、我方承诺不发生任何串通与工程有关的单位而损害贵方或国家利益的行为。

8、如我单位中选，我方承诺：我方将履行比选文件和施工合同中规定的每一项要求，按规定对合同的完成承担全部责任和义务。

9、比选文件、申请文件中的实质性条款也属我方承诺的内容。

比选申请人：__________________________（盖单位行政公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

_____年_____月_____日

五、资格审查资料

①有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；

②省外企业须同时提供《四川省省外企业入川从事建筑活动备案登记证》和《四川省省外建筑企业入川投标登记介绍信》到省政务中心办理的单项投标许可，并提供在雅安市规划和建设局的登记手续；

以上资料复印件均需加盖单位公章。

③比选申请文件

比选申请文件（正本壹份，副本肆份）正本和副本的封面或扉页至少应标明参选工程名称、正本或副本、比选申请人全称，并加盖单位章。

比选申请文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

比选申请文件应密封完整，每一密封件在封口处加盖参选单位的公章。密封最外层至少应注明工程名称、比选申请人全称，并加盖单位公章。

六、比选申请人基本情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 技术职称及资质 |  |  |
| 技术负责人 |  | 技术职称及资质 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数：人 |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |

七、拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、拟投入本工程的主要人员表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

九、主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似工程 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：（1）“主要人员简历表”中的工程负责人应附建造师证、身份证、职称证。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

- 施工组织方案

（格式自拟）
第四篇合同条件及合同主要条款

此后的合同主要条款文件为预设，比选中标后，将根据比选文件主要条款及与中标人谈判修订后为准。

雅安交建集团云石建材有限公司

泥浆池棚化和泥浆脱水场工程

合  同  文  件

发包人：雅安交建集团云石建材有限公司

承包人：

一、合同协议书

雅安交建集团云石建材有限公司（工程业主名称，以下简称“发包人”）为实施雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化和泥浆脱水场工程（工程名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该工程施工的比选申请。发包人和承包人共同达成如下协议。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.1  工程概况

（1）工程名称：雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化和泥浆脱水场工程

（2）工程地点：雅安市芦山县宝盛乡中坝村溪口上组（工程现场）

（3）建设工程概况：

本工程包括：建筑面积928平方米，结构安全等级为二级，耐火等级二级，料仓等级为丁类，檐口标高为8.4米，工程抗震烈度为7度，第二组。本工程包括墙体工程、屋面工程和油漆工程。（详见《建筑设计说明》）

1.2  工程承包范围

根据本工程施工图纸、工程量清单、现场踏勘情况、使用材料说明及资料、工程性质、工程特点等，由承包人包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包质量合格，按本工程施工图及工程量清单完成相应全部工作。

根据本工程施工图纸及工程量清单所列的预计数量和单价或总额价，实行固定综合单价（包含其它各项税费）包干。

1.3  合同工期

计划开工日期：年 月日

计划竣工日期:年 月日

合同工期总日历天数：自签订合同后10天。

1.4  质量验收标准

工程质量标准：工程质量符合合格标准。

1.5  合同价款

签约合同价（含税总包干价）：人民币（大写：        ）元（¥      元）。

1.6 工程款支付

发包方应按以下金额和时间，向承包方支付工程款：

- 工程竣工并经发包方确认验收合格后，发包方向承包方支付总工程款90%工程价款。剩余10%工程价款为质保金。

- 变更工程量部分，须经承包方书面申请，发包方书面确认核量签字后，方可作为结算依据。

（3）质保期为二年，自本合同项下工程安装完成并经发包方确认验收合格后之日起算（须发包方、承包双方书面确认），质保期内承包方无条件维修更换清单内所有设备材料。

（4）质保期满后，承包方向发包方申请领取质保金，在承包方向发包方提供合法等额增值税税务发票后，发包方向承包方无息支付剩余质保金。

（5）承包方每次申请支付款项时，应向发包方提供等额合法的增值税发票。

1.7 违约

（1）承包方不履行或不完全履行本合同或转包、违法分包、使用挂靠队伍，应由承包方按本合同价的30%的违约金赔偿给发包方；

（2）承包方未按合同规定的工期完成，每超过一日，应向发包方承担本合同总金额1‰的违约金；由于发包方协调原因导致工期延误、返工或窝工，工期顺延。

（3）由于发包方原因造成的工程量增加，增加的费用、工期等事项双方另行议定。

（4）承包方严禁将工程转包或分包，一经发现发包方有权中止合同，不再支付已完成的工程量的工程款。

（5）任何一方因故需要终止合同,须双方协商同意,未经双方同意,合同仍继续生效。未征得对方同意,单方终止合同的一方,须承担相应责任。

1.8 组成合同的文件

1.8.1 组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中选通知书；

（3）比选申请文件及比选申请文件附录；

（4）工程专用合同条款及其附件

（5）本合同通用条款；

（6）施工图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

1.8.2 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

1.8.3 双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

1.9  本合同协议书中词语含义与本合同《通用条款》中中赋予的含义相同。

1.10  承诺

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成本工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任。

承包人承诺不拖欠民工工资等，若出现民工、工作人员等向发包人或其他有关部门主张索要报酬的，每出现一次按20000元/次承担违约金。

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

1.11 其他

（1）本合同协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、并在质量保修期满确认无质量问题后终止。

（2）本合同协议书正本肆份、副本肆份，合同双方各执正本贰份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

（3）合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。本合同执行过程中如发生纠纷时，双方应及时友好协商解决。协商不成时，任何一方均应向雅安仲裁委员会申请仲裁。

（4）施工期间出现工伤、安全事故,由承包方自行负责。

（5）送达地址为本协议所记载地址，双方确认无误，如有变化，应在变化后三日内通知对方。

承包人（盖单位章）

:

地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日  期：年月日

发包人（盖单位章）:雅安交建集团云石建材有限公司

地址：雅安市芦山县芦阳镇迎宾大道209号

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日  期：年月日

二、通用条款

按住建部、国家工商总局于2013年联合发布的国家2013版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用条款执行。

三、专用条款

3.1  词语定义及合同文件

3.1.1  适用法律、标准及规范

（1）适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》等现行相关法律法规。

（2）适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家现行相关标准和规范。

3.1.2   图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前的3日内提供完整施工图纸壹套 。

承包人对发包人提供的施工图纸等所有资料及履行本合同知悉的发包人的一切秘密均应保密，未经发包人书面许可，不得以口头、书面等任何形式向第三方泄露。合同变更、解除或者终止，承包人均应继续承担保密义务。

3.2  双方权利和义务

3.2.1  发包人的权利和义务

（1）开工前，组织设计交底。

（2）发包人有权对承包人对本工程实施情况进行监督检查，并有权就本工程向承包人进行咨询；

（3）按照合同约定的期限和方式，发包人向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。

3.2.2  承包人的权利和义务

（1）承包人应就本工程实施进度，于每周一向发包人进行汇报。

（2）按通用条款要求承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求。

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款执行，发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，由双方另行协商确定。

（4）承包人必须做到工完场清，保证施工场地清洁卫生，并符合有关行政法规规定的要求。

（5）按照法律规定及合同约定组织完成本工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任。

（6）承包人对发包人提供的施工图纸等所有资料及履行本合同知悉的发包人的一切秘密均应保密，未经发包人书面许可，不得以口头、书面等任何形式向第三方泄露。合同变更、解除或者终止，承包人均应继续承担保密义务。

3.3  工期

3.3.1  合同总工期

合同工期总日历天数：10天。

3.3.2  工期顺延

双方约定工期顺延的其他情况：

（1）发包人未按照约定提供需发包人协助完成的工作。

（2）工程按国家政策停建或缓建、政府行为要求暂停施工的。

（3）发包人自己供应或发包人指定供应商的材料供应延迟。

（4）发包人同意予以顺延的其他情况。

承包人在发生合同约定可顺延的情况后，应就延误的内容向发包人提出书面报告，经发包人书面确认后方可作为工期顺延。

3.4  质量与验收

双方约定中间验收部位： 按通用条款约定执行。

工程质量标准：工程质量符合合格标准。

3.5  合同价款与支付

3.5.1  合同价款及调整

本合同采用固定综合单价合同，双方确认的综合单价（包含其它各项税费）包干。

因相关因素影响引起的合同价款需要调整时，调整因素及方法：

（1）发包人提出或确认的设计变更和材料变更、因施工质量安全要求提高由发包人确认的单价、工程量签证单、技术核定单、因变更造成承包人废弃已施工部分工作量或待进场及已进场的原材料等均作为合同价款调整的依据；

（2）因发包人原因未完成相应工作或造成的工期延误所造成的承包人经济损失；发包人书面认定的现场签证的工程量增减以及由此引起的费用的变更；

（3）行政法规和国家有关政策变化、造价管理部门有关规定影响合同价款。

承包人在上述情况发生后将调整原因、工程量、材料价格或计日工工日以书面形式通知发包人，经发包人书面确认后可作为调价依据。

3.5.2  工程预付款

本工程无工程预付款 。

3.5.3  工程量的确认

承包人在完工并经验收合格后，应向发包人提供工程量的统计报表及增减内容一式三份。

3.5.4  工程款支付

（1）工程竣工并经发包方确认验收合格后，发包方向承包方支付总工程款90%工程价款。剩余10%工程价款为质保金。

（2）承包方每次申请支付款项时，应向发包方提供等额合法的税务发票。

（3）因设计变更及工程量增加产生的追加工程价款同期同比例付款。

3.6  材料设备供应

承包人应按照设计和规范要求采购工程需要的材料。承包人应在材料设备进场24小时前通知发包人给予验收。发包人对到场材料完成验收确认后视为该部分材料符合合同要求，材料价款按合同价格结算。

承包人购买的材料应附有质保书或检测证书，如发包人要求承包人二次检测的，检测试验合格由发包人承担费用，测试不合格的检测费用由承包人承担，并由承包人更换合格材料。

3.7  结算

3.7.1  结算方式

综合单价及材料价格按承包人报价书中的单价为准，报价书中没有包含的材料或未定部分，按市场价格或双方签价执行。有变更或签证材料，按双方签证确认价格结算。费率和人工单价按照预算书所报为准计算，如无相应参照，按双方另行协商确认的费率及人工单价计算，其他价款调整按合同约定执行。

3.7.2

发包人可自行或委托社会第三方进行审价。

3.8  违约、索赔和争议

在履行合同过程中产生违约、索赔和争议时：首先按本合同相关条款解决。合同中无相关约定时，双方应通过友好协商解决，如仍未能达成一致意见，则应向发包人所在地有管辖权的上级主管部门进行调解,或向雅安仲裁委员会申请仲裁。

3.9  其他

3.9.1  不可抗力

不可抗力的范围：承包人无法预见也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，系指任何一种自然力只限于里氏地震烈度7 度以上地震，百年一遇频率及以上的洪水，风力在11 级及以上的暴风雪等人类不可抗拒的自然力的破坏。海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争、核反应、辐射0 或放射性污染、空中飞行物体坠落、爆炸、火灾（非发包人亦非承包人责任造成）等。

3.9.2  保险

本工程双方约定投保内容如下：按通用条款执行。

3.9.3  合同份数

本合同正本肆份、副本肆份，合同双方各执正本贰份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

3.9.4  其它条款 ：

（1）所有工程款由发包人支付至承包人账户，如需支付给第三方或个人，须由承包人另行书面授权。

（2）本工程施工过程中，承包人若使用部分自有高新技术和专利技术，其知识产权归承包人所有，请相关各方予以保护。

（3）其他未尽事宜，由双方另行协商。

附件：

附件1：《工程质量保修书》

附件2：《工程量清单》

（以下无正文）

附件1

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：雅安交建集团云石建材有限公司

承包人（全称）:

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，为保证雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化和泥浆脱水场工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人经协商一致，签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

合同条款中承包人所进行的工程工程、内容，由承包人负责。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

本工程的质量保修期为年，质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。所购买的成品设备，其保修期按设备载明的保修期执行。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除，且发包人同时有权按修理费的30%要求承包人支付违约金。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人负责实施保修。

4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

6、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的10 % 。

五、质量保修金的返还

双方约定按以下方式返还质保金：

发包人在质量保修期满后14天内，将质量保修金无息返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：        /       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

承包人（盖单位章）:

地  址：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

日  期：_____年___月___日

发包人（盖单位章）:雅安交建集团云石建材有限公司

地  址：雅安市芦山县芦阳镇迎宾大道209号

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

日  期：_____年___月___日

第五篇  工程建设地点现场施工条件

第六篇 工程施工图

第七篇  工程量清单（附后）

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
|  |  |  | 泥浆池彩钢棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010901002001 |  | 彩钢棚 | 1.型材品种、规格 2.金属檩条材料品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 | m2 | 599.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010902007002 |  | 彩钢天沟 | 1.材料品种、规格 2.接缝、嵌缝材料种类 | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010902004003 |  | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 | m | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泥浆堆放池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010101001004 |  | 平整场地 | 1.土壤类别 2.弃土运距 3.取土运距 | m2 | 139.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401003005 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011201001006 |  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010507002007 |  | 砼地坪（不含砂石材料） | 1.地坪厚度 2.混凝土强度等级 | m2 | 139.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电动卷闸门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010803001008 |  | 电动卷闸门（含电机一套） | 1.门代号及洞口尺寸 2.门材质 3.启动装置品种、规格 | m2 | 28.67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抽水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040501004009 |  | PE塑料给水管 DN110 | 1.垫层、基础材质及厚度 2.材质及规格 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 | m | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040502003010 |  | PE塑料给水管管件 DN110 | 1.种类 2.材质及规格 3.连接形式 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防雷设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030409005011 |  | 避雷网 φ12热镀锌圆钢 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式 5.混凝土块标号 | m | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030409002012 |  | 接地母线 镀锌扁钢 -40*4 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 | m | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压滤机处封墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010605002018 |  | 彩钢板墙板 | 1.钢材品种、规格 2.钢板厚度、复合板厚度 3.螺栓种类 4.复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格 6.防火要求 | m2 | 120.26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 库房进门道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010101001019 |  | 平整场地 | 1.土壤类别 2.弃土运距 3.取土运距 | m2 | 176.23 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040203007020 |  | 水泥混凝土路面（不含砂石材料） | 1.混凝土强度等级 2.掺和料 3.厚度 4.嵌缝材料 | m2 | 176.23 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010901005021 |  | 遮阳网 | 1.膜布品种、规格 2.支柱（网架）钢材品种、规格 | m2 | 66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.钢丝绳品种、规格 4.锚固基座做法 5.油漆品种、刷漆遍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共5页 |  |
| 序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701001001 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011701002001 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011701003001 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011701004001 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011701005001 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m |  |  |  |  |  |
| 6 | 011701006001 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011701007001 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011701008001 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土模板及支架（撑 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011702001001 |  | 基础 | 基础类型 | m2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011702002001 |  | 矩形柱 | 基础类型 | m2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011702003001 |  | 构造柱 | 基础类型 | m2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011702004001 |  | 异形柱 | 柱截面形状 | m2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011702005001 |  | 基础梁 | 梁截面形状 | m2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011702006001 |  | 矩形梁 | 支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011702007001 |  | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 011702008001 |  | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011702009001 |  | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 011702010001 |  | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 011702011001 |  | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 011702012001 |  | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 011702013001 |  | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 22 | 011702014001 |  | 有梁板 | 支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 011702015001 |  | 无梁板 | 支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 24 | 011702016001 |  | 平板 | 支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 011702017001 |  | 拱板 | 支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 26 | 011702018001 |  | 薄壳板 | 支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 011702019001 |  | 空心板 | 支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 28 | 011702020001 |  | 其它板 | 支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 29 | 011702021001 |  | 栏板 | 支撑高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 30 | 011702022001 |  | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2 |  |  |  |  |  |
| 31 | 011702023001 |  | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 32 | 011702024001 |  | 楼梯 | 类型 | m2 |  |  |  |  |  |
| 33 | 011702025001 |  | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2 |  |  |  |  |  |
| 34 | 011702026001 |  | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2 |  |  |  |  |  |
| 35 | 011702027001 |  | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2 |  |  |  |  |  |
| 36 | 011702028001 |  | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2 |  |  |  |  |  |
| 37 | 011702029001 |  | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2 |  |  |  |  |  |
| 38 | 011702030001 |  | 后浇带 | 后浇带部位 | m2 |  |  |  |  |  |
| 39 | 011702031001 |  | 化粪池 | 1.化粪池部位 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.化粪池规格 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011702032001 |  | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超高施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011704001001 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工排水、降水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 011706001001 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m |  |  |  |  |  |
| 45 | 011706002001 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单计价表. 工程名称：; 雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化工程\单项工程1【建筑与装饰工程】; 标段：; 第1页 共2页. 序 号; 项目编码; 项目名称; 计算基础; 费率 （%）; 金额 （元）; 调整费率 (%); 调整后 金额(元); 备注. 1; 011707001001; 安全文明施工. 1.1; ①; 环境保护; 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费. 1.2; ②; 文明施工; 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费. 1.3; ③; 安全施工; 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费. 1.4; ④; 临时设施; 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费. 2; 011707002001; 夜间施工. 3; 011707003001; 非夜间施工照明. 4; 011707004001; 二次搬运. 5; 011707005001; 冬雨季施工. 6; 011707006001; 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施. 7; 011707007001; 已完工程及设备保护. |
| --- |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |

注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 表-11

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化工程\单项工程1 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 19920.41 |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 表-13 |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | - |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12 |  |  |  |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 雅安交建集团云石建材有限公司泥浆池棚化工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称、规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 风险系数(%) |  |  | 基准单价(元) |  | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) |  | 备注 |  |
| 1 |  | 成品箱形钢柱 |  | t |  | 3.897 |  |  |  |  | 5900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 二等锯材 |  | m3 |  | 0.231 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 焊条 综合 |  | kg |  | 84.028 |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 螺栓(综合) |  | kg |  | 8.448 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 加工铁件 |  | kg |  | 56.895 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 其他材料费 |  | 元 |  | 1262.97 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 柴油(机械) |  | kg |  | 81.411 |  |  |  |  | 7.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 成品钢檩条 |  | t |  | 2.998 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 中间固定架 WG-2 |  | 个 |  | 474.643 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 端部固定架 WG-3 |  | 个 |  | 13.131 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 单面固定螺栓 ML-850R |  | 个 |  | 962.478 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 单面连接螺栓 R-8 |  | 个 |  | 859.946 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 普通螺栓 M8 |  | 个 |  | 1065.969 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 拉铆钉 LD-1 |  | 个 |  | 181.679 |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 檐口堵头板 WD-1 |  | 块 |  | 355.623 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 屋脊堵头 WD-2 |  | 块 |  | 355.623 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 屋脊挡雨板 WD-3 |  | 块 |  | 355.623 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) |  |  | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) |  | 备注 |  |
| 18 | 屋脊板 2mm |  | m2 |  | 26.023 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 沿口包角板 0.8mm |  | m2 |  | 6.656 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 密封膏 |  | 支 |  | 119.92 |  |  |  | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 橡胶密封条 |  | m |  | 98.514 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 镀锌铁丝 12# |  | kg |  | 17.988 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 彩钢板 |  | m2 |  | 772.854 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 焊锡 |  | kg |  | 1.26 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 铁钉 |  | kg |  | 0.266 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 塑料硬管 φ110 |  | m |  | 11.385 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 塑料弯管 |  | 个 |  | 2.713 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 塑料膨胀螺栓 φ10×70 |  | 套 |  | 15.4 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 铁卡箍 |  | kg |  | 2.2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PVC聚氯乙烯粘合剂 |  | kg |  | 0.275 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 塑料山墙出水口 φ110 |  | 套 |  | 2.02 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料水斗 φ110 |  | 个 |  | 2.02 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 排水管连接件 110×50 |  | 个 |  | 2.02 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 标准砖 |  | 千匹 |  | 4.774 |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 水泥 32.5 |  | kg |  | 22076.031 |  |  |  | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 细砂 |  | m3 |  | 2.336 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 水 |  | m3 |  | 93.946 |  |  |  | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 中砂 |  | m3 |  | 33.079 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 石油沥青 10# |  | kg |  | 46.035 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 砾石 5～40mm |  | m3 |  | 24.798 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 卷闸门 |  | m2 |  | 28.7 |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 |  | 套 |  | 18.799 |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×100 |  | 套 |  | 45.375 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 精制六角带帽螺栓 M10×100 |  | 套 |  | 15.613 |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 电焊条 φ4 |  | kg |  | 1.452 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 卷闸门电动装置 国产 |  | 套 |  | 1 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | PE塑料给水管 DN110 |  | m |  | 73.08 |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 聚乙烯管件 |  | 个 |  | 1 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | φ12热镀锌圆钢 |  | m |  | 367.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 镀锌扁钢 -40*4 |  | m |  | 18.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 成品压型钢板 |  | m2 |  | 120.3 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 防雨自攻螺栓 |  | 只 |  | 72.18 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 金属胀锚螺栓 |  | 个 |  | 24.06 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 不锈钢铆钉 |  | 个 |  | 405.411 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 乙丙橡胶垫圈 |  | 个 |  | 57.744 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 |  | m3 |  | 0.205 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 碎石 5～40mm |  | m3 |  | 34.866 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 遮阳网 |  | m2 |  | 66 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。