沥青混凝土生产加工

招标文件

采购编号：YJJ-LQ-2019-02

项目名称：沥青混凝土生产加工

采 购 人：雅安交建集团路桥有限责任公司

二〇一九年四月三十日

目  录

第一章 招标公告………………………………………………………………（2）

第二章 投标人须知……………………………………………………………（5）

第三章 评标方法（综合评分法）……………………………………………（20）

第四章 合同条款及格式……………………………………………………（23）

第五章 沥青混凝土需求清单…………………………………………（35）

第六章  图纸…………………………………………………………………（36）

第七章  技术标准和要求……………………………………………………（37）

第八章  投标文件格式………………………………………………………（40）

- 招标公告

雅安交建集团路桥有限责任公司因国道351线蚂蝗沟大桥至夹金山段路面改造工程项目建设需要，对沥青混凝土生产加工采购进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的潜在投标人参加投标。

一、招标条件

（一）工程名称：沥青混凝土生产加工。

（二）招标人：雅安交建集团路桥有限责任公司。

（三）资金来源：政府资金。

二、项目概况与招标范围

（一）标段划分：/。

（二）建设地点：宝兴县硗碛乡。

（三）建设内容及规模：

1、沥青混凝土拌和站建站1套。

2、生产加工沥青混凝土总需求量暂估57752吨。其中：

（1）4cm厚SBS AC-13C沥青砼上面层（路用沥青性能SBS PG70-28）28876吨；

（2）4cm厚AC-13C沥青砼下面层28876吨。

（四）计划工期：120日历天（含建站时间，建站时间自签订合同之日起30日历天内完成）。

（五）招标范围：详见施工图纸及工程量清单要求的全部内容。

二、招标限价：

综合单价限价： 90 元/吨。总价限价：5197680元。

三、投标人资格要求

（一）一般要求：具有独立法人资质，持有有效营业执照且具备公路路面专业承包叁级及以上的企业。

（二）资质要求：

1、注册资金不少于人民币1000万元整；

2、新建沥青混凝土拌和站，生产能力达到200t/h；

3、近三年完成沥青混凝土生产加工总量达到20万吨及以上企业（提供合同复印件）。

（三）信誉要求：

1、投标人未处于禁止投标期内。

2、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参与投标，否则均按照废标处理。

（四）本次招标不接受联合体投标。

四、发布公告的媒体

本公告在雅安交通建设（集团）有限责任公司官网（网址：www.yajjjt.com）发布。

五、获取招标文件的时间及方式

凡有意参加投标者，请于2019年4月30日17时00分至2019年5月7日23时59分（北京时间，下同），在雅安交通建设（集团）有限责任公司官网（网址：www.yajjjt.com）发布的招标公告下方“附件”下载招标文件，此为获取招标文件唯一途径。

六、投标文件递交截止时间

投标文件递交截止时间为2019年5月8日10时00分。

七、开标时间及地点

（一）开标时间：2019年5月8日10时00分。

（二）开标地点：雅安市雨城区城后路134号雅安交建集团路桥有限责任公司会议室。

八、投标文件份数

投标文件一式两份，其中正副本各一份。

九、专家评审服务费

由中标人在领取中标通知书时支付。

十、投标保证金

投标保证金为人民币：110,000.00元（大写：壹拾壹万元整）。开标结束后，中标人的投标保证金将自动转入履约保证金。履约保证金中的不足部分金额由中标人在收到中标通知书后5个工作日内缴纳到雅安交建集团路桥有限责任公司的收款账号。未中标的投标人，投标保证金在招标人与中标人签订合同后7个工作日内，通过原渠道无息退回。

十一、投标保证金缴纳

（一）指定银行：中国工商银行股份有限公司雅安中大街支行。

（二）户名：雅安交建集团路桥有限责任公司。

（三）账号：2319 6142 0902 2105 256。

（四）款项用途：投标保证金。

（五）到帐时间：2019年5月7日17时00分前（转账凭证可作为依据）。

十二、联系方式

招标人：雅安交建集团路桥有限责任公司。

地址：雅安市雨城区城后路134号。

投标联系人： 李先生    施先生

电话：0835-2234023    18080585717    13908167659

十三、监督电话

0835-5897852

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：雅安交建集团路桥有限责任公司。 地址：雅安市雨城区城后路134号。 投标联系人： 李先生 施先生 电话：0835-2234023 18080585717 13908167659 |
| # 2 | 项目名称 | 沥青混凝土生产加工。 |
| # 3 | 建设地点 | 宝兴县硗碛乡。 |
| # 4 | 资金来源及落实情况 | 政府资金，已落实。 |
| # 5 | 招标范围 | 沥青混凝土拌和站建站、沥青混凝土生产加工。 |
| # 6 | # 计划工期 | 计划工期：120日历天（含建站时间，建站时间自签订合同之日起30日历天内完成）。 计划开工日期：以招标人通知为准。 # 计划交工日期：以招标人通知开工日期后120个日历天。 |
| # 7 | # 质量要求 | 工程交工验收的质量评定：合格，质保期为1年。 # 竣工验收的质量评定：合格。 |
| # 8 | # 投标人资质条件、 # 能力和信誉 | 见招标文件第二章投标人资格要求。 |
| # 9 | # 是否接受联合体投标 | # 不接受。 |
| # 10 | # 踏勘现场 | # 不组织。 |
| # 11 | 分包 | 不允许。 |
| # 12 | 投标截止时间 | 2019年5月8日10时00分。 |
| # 13 | 工程量清单的填写方式 | 1、投标人按照招标人提供的书面工程量清单及填写说明填写《已标价工程量清单表》。 2、《已标价工程量清单》的投标报价与《投标函》的投标报价不一致的，以《投标函》的投标报价为最终报价。 |
| # 14 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算60天。 |
| # 15 | 投标保证金 | 投标保证金人民币：110,000.00元（大写：壹拾壹万元整）。 投标保证金形式：投标人基本帐户以银行转账形式提交。 投标保证金递交截止时间为：2019年5月7日17时00分之前，由投标人基本帐户转账至招标人银行账户。 招标人的开户银行及账号如下： 1、招标人：雅安交建集团路桥有限责任公司。 2、开户银行：中国工商银行股份有限公司雅安中大街支行。3、账号： 2319 6142 0902 2105 256。 |
| # 16 | 履约保证金 | 履约保证金为中标价的10%。在中标人接到中标通知书后5日内通过银行基本账户进行缴纳。 |
| # 17 | 签字或盖章要求 | 法定代表人或委托代理人，加盖公司鲜章。 |
| # 18 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| # 19 | 装订要求 | 投标文件的正本和副本应采用左侧胶装，用不褪色的材料书定、打印或复印，使用不可拆卸装订。 |
| # 20 | 封套上写明 | 1、招标人地址：雅安市雨城区城后路134号。 2、招标人名称：雅安交建集团路桥有限责任公司。 3、项目名称：沥青混凝土生产加工投标文件。 4、在2019年5月8日10时00分前不得开启 |
| # 21 | 递交投标文件地点 | 雅安市雨城区城后路134号。 |
| # 22 | 是否退还投标文件 | 不退还。 |
| # 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：雅安交建集团路桥有限责任公司会议室。 |
| # 24 | 开标程序 | 1、密封情况检查。 2、开标顺序：按投标人签到顺序。 |
| # 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 |

一、总则

（一）项目概况：

1、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目沥青混凝土采购进行招标。

2、本招标项目招标人：雅安交建集团路桥有限责任公司。

3、本招标项目名称：沥青混凝土生产加工。

4、本项目建设地点：宝兴县硗碛乡。

5、具体情况详见招标人给予图纸或现场给定的参数、标准。

（二）资金来源和落实情况：

企业自筹，已落实。

（三） 招标范围、计划工期：

1、本次招标范围：沥青混凝土拌和站建站及沥青混凝土生产加工。

2、本项目的计划工期：120日历天（含建站时间，建站时间自签订合同之日起30日历天内完成）。计划开工日期：以招标人书面通知为准。计划交工日期：以招标人通知开工日期加后120个日历天。

（四） 投标人资格要求：

1、一般要求：具有独立法人资质，持有有效营业执照且具备公路路面专业承包叁级及以上的企业。

2、资质要求：

（1）注册资金不少于人民币1000万元整；

（2）新建沥青混凝土拌和站，生产能力达到200t/h；

（3）近三年完成沥青混凝土生产加工总量达到20万吨及以上企业（提供合同复印件）；

# （4）已参加招标人组织的沥青砼生产加工和销售企业入库比选招标的企业。

3、本次招标不接受联合体投标。

4、信誉要求无以下情况：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格、处于禁止投标期内的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（5）在最近三年内投标人行贿犯罪的；

（6）串通投标型号弄虚作假或有其他违法行为的；

（7）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的。

（五）费用承担：

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

（六）踏勘现场：

本项目不组织踏勘现场，投标人踏勘现场发生的费用自理。

（七）分包：

本项目严禁转包和分包。

（八）质量、环境保护、安全生产和文明施工要求：

1、确保工程质量分部分项一次性验收合格率100%，确保单位工程竣工交验一次性通过。

2、工程质量达到合格标准。

3、环境保护达到国家相关技术标准和要求。

4、确保施工期间不发生安全事故。

（九）承包方式：

1、本次招标项目单价为含税包干价，沥青混凝土拌和站建站及土地使用、场地整理、机械设备进出场及使用、安装调试、水电资源利用、油料、辅助材料、材料存储、环保费用、安全文明施工费用、管理费用、货物损失费、抽检试验费、杂费、人工工资、保险、税金、利润等一揽子费用均计入承包人合同价款中。

2、主要原材料砂石、沥青由招标人提供。

（十）承包内容：

1、具体详见施工图纸及工程量清单。

2、招标人给予图纸或现场给定的参数、标准。

（十一）付款方式：

1、本项目采购无预付款，施工期间不借资，由投标人全垫资。

2、沥青混凝土生产加工完工初步验收后付沥青混凝土生产加工价款的75%。

3、路面项目竣工验收合格后，付至沥青混凝土生产加工总价款的95%。（开具总价款的增值税专用发票）

4、1年质保期满后无违约情况下，招标人支付沥青混凝土生产加工价款剩余5%（无息）。

5、生产加工数量以现场招标人和投标人共同确认并签字的计量为准。

（十二）其他：

1、本工程招标人一旦通知投标人中标，5日内中标人需向招标人缴纳履约保证金，并与招标人签订合同确认。

2、第二、三名作为备用中标人，请保持电话畅通。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成：

1、招标公告；

2、投标人须知；

3、评标办法；

4、合同条款及格式；

5、沥青混凝土需求清单；

6、图纸；

7、主要技术标准和要求；

8、投标文件格式；

9、投标人须知前附表规定的其他材料。

（二）招标文件的澄清：

1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2、招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前通过招标公告发布的渠道公布澄清事项，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

3、投标人应关注并注意查收澄清事项，招标人通过招标公告发布渠道发布的澄清事项视为投标人已收到。

（三）招标文件的修改：

1、在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通过招标公告发布的渠道通知所有投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2、投标人应关注并注意查收招标文件的修改，招标人通过招标公告发布渠道发布的招标文件修改视为投标人已收到。

三、投标文件

（一）投标文件的组成：

1、投标函；

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3、已标价沥青混凝土需求清单；

4、生产加工组织设计；

5、项目管理机构；

6、资格审查资料；

7、承诺函；

8、投标人须知前附表规定的其他材料。

（二）投标报价：

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。包括但不限于沥青混凝土生产加工直接费、间接费、利润、劳动保险费、民工工伤保险费、机械设备及车辆保险费和政策性文件规定的各项费用等。

2、为达到公平、公正、公开的原则，招标人拟定了统一报价表，请投标人对该项目进行投标报价。

3、本次招标限价为：

综合单价限价：90元/吨。总价限价：5197680元。

综合单价和总价高于限价投标的为无效投标。

4、投标人需按照招标人提供的格式和相关要求进行填写，如投标人认为有不完整或有缺项的内容，不可进行补充或增减说明。

5、本项目不作问询答复，投标报价表即具唯一性。

6、投标报价的货币：投标报价中的价格全部采用人民币表示。

7、投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写沥青混凝土需求清单。

（三）投标有效期：

1、在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

2、出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以公告形式通知所有投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金：

1、投标保证金必须从投标人基本帐户以网上转账形式提交，投标人应在2019年5月7日17时00分前提交保证金。保证金金额为人民币： 110,000.00元（大写：壹拾壹万元整）。保证金提交方式为：

指定银行：中国工商银行股份有限公司雅安中大街支行。

户名：雅安交建集团路桥有限责任公司。

账号：2319 6142 0902 2105 256。

2、投标保证金必须通过投标人的基本账户，以银行现金转账方式提交。并保留好银行转账回单，以备验证，作为投标文件的组成部分。

3、对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将其视为不投标而予以拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金应在书面确定并通知中标人后5个工作日内退还（无息）。

5、中标人的投标保证金在中标后自动转为合同履约保证金的部分金额，不足部分金额由中标人自行补足。

6、投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）在投标文件有效期内撤回其投标文件的；

（2）中标人无正当理由放弃中标的；

（3）中标人未能在规定期限内提交合同履约保证金的；

（4）中标人未能在规定期限内签订合同的；

（5）投标人存在弄虚作假或串通参与招标的；

（6）中标人被废除的。

（五）资格审查资料：

1、“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、资质（环境保护）证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)。

2、投标人在投标文件中填报的现场负责人(以及备用人)、施工员(以及备用人)、安全员(以及备用人)不允许更换。

3、招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。

（六）投标文件的编制：

1、投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

2、投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3、投标文件应用不褪色的材料书写或打印、复印，投标函、承诺函、已标价工程量清单(包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明等内容)应由投标人逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。

4、如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

5、如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

6、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

7、投标文件正本一份, 副本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

8、投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件的正本和副本应采用左侧胶装，用不褪色的材料书写、打印或复印，使用不可拆卸装订。投标文件不符合装订要求的，招标人不予受理，对因此而造成的投标文件的丢失或其他后果不承担任何责任。

四、投标

（一）投标文件的密封和标识：

1、投标文件的正本与副本应分别包装在封套里，封套应按本章投标人须知前附表的规定进行标记，封套应加贴封条，封套的封口处应加盖投标人单位章。

2、未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

（二）投标文件的递交：

1、投标人应按规定的投标截止时间前递交投标文件。

2、投标人递交投标文件的地点：雅安市雨城区城后路134号（雅安交建集团路桥有限责任公司）。

3、除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（三）投标文件的修改与撤回：

1、在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

2、投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照签字或盖章规定进行签字或盖章。

3、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照编制、密封、标记和递交规定进行，并标明“修改”字样。

五、开标

（一）开标时间和地点：

招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

（二）开标程序：

1、主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

（4）检查投标文件的密封情况。

（5）确定并宣布投标文件开标顺序。

（6）公布标底或招标限价。

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（9）开标会议结束。

2、开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价超出招标人公布的投标控制价上限；

3、若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

六、评标

（一）评标委员会：

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

（二）评标原则：

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（三） 评标：

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

七、合同授予

（一）定标方式：

评标委员会经过评审确定附合评审条件的按得分由高到低依次推荐1～3名中标候选人。招标人依据评标委员会的推荐确定第一中标候选人为中标人，第二、三名作为备用中标人。

（二）中标通知：

自投标人提交投标文件截止之日起5日内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

（三）履约保证：

履约保证金为中标价暂估总金额的10%。

中标通知发出后，中标人的投标保证金将转入履约保证金。履约保证金中的不足部分金额由中标人在收到中标通知书后的5个工作日内缴纳到雅安交通集团路桥有限责任公司的收款账号。

合同履约保证金在项目完工验收结算后10个工作日内无息全额退还给中标人。

（四）签订合同：

1、合同签署前，招标人应查验投标人履约保证金缴纳情况，未缴纳的不予签署。

2、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由放弃中标或未能在规定期限内签订合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3、发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

4、合同书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

5、如果中标人因上述原因被招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人。

八、纪律和监督

（一）招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（二）投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（三）评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

（四）与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（五）投诉：

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：      年    月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 密封 情况 | 投标 保证金 | 投标报价（元╱吨） | 投标报价暂估总金额 | 质量 目标 | 供货期限 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标最高限价：90元╱吨。总价限价：5197680元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：

记录人：                     监标人：

年       月       日

# 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

…...

请将上述问题的澄清于      年      月      日       时前递交至               （详细地址）或传真至             （传真号码）。采用传真方式的，应在     年    月     日   时前将原件递交至                  （详细地址）。

评标委员会负责人：         （签字）

年      月      日

注：该通知由招标人发出并收回。

# 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标的评标委员会：

问题澄清通知（编号：         ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

…...

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月      日

注：投标人应按本“问题的澄清”格式澄清回复。

# 附表四：中标通知书

中标通知书

（ 中标人名称）：

你方于              （投标日期）所递交的              （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：    元╱吨。投标暂估总价：        元。

供货期限：    个月。

质量：符合              。

请你方在接到本通知书后的    日内到                 （指定地点）与我方签订供货合同，在此之前应按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                  （盖单位章）

法定代表人：          （签字）

年    月    日

第三章  评标办法

一、评标办法前附表---初审表

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字、盖章 | 符合第二章“投标人须知”要求 |
|  |  | 装订 | 符合第二章“投标人须知”要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求和符合第二章“投标人须知”要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，即符合第二章“投标人须知”要求 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标要求 | 不存在第第二章“投标人须知”规定的任何一种情形之一 |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 供货期限 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 质量 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 分包计划 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 最高限价 | 投标报价（修正价）不得超过第二章投标人须知规定的最高限价（投标总价及单价均作为响应性评审内容） |

## 二、详细评分表

| 序 号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分内容和标准 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产加工投标报价80% | 80 | 以通过初审的有效投标人投标报价算术平均值作为基准价。与基准价相比，投标报价等于基准价的得75分；投标报价低于基准价的，每降低1%，加1分，加满5分为止；投标报价高于基准价的，每增加1%，扣1分，扣完为止。不足1%的，按线性插入法计算得分。 | 分值保留小数点后二位，小数点第三位“四舍五入”。 |
| 2 | 生产加工 组织设计 10% | 10 | 1、生产加工组织布置及规划。 2、生产加工施工方案、方法与技术措施。 3、工期保证措施。 4、沥青混凝土质量保证措施。 5、安全生产管理保证措施。 6、环境保护、水土保持保证措施。 7、文明施工保证措施。 8、事故应急预案。 9、其他应说明的事项。 | 其中每少一项扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 项目管 理机构 10% | 10 | 1、拟为该项目设立的组织机构以框图或表方式表示。 - 完整清晰合理，制度完善、职责和分工明确。 3、沥青混凝土拌和站配置和主要技术标准、要求满足招标文件要求。 | 其中第1、2项每少一项扣2分，第3项不满足扣6分，扣完为止。 |

（一）评标方法

本次评标综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据详细评分表进行打分，从高分到低分进行排序，推荐第1～3名为中标候选人。当得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### （二）评审标准

#### 1、初步评审标准

（1）形式评审标准：见评标办法前附表。

（2）资格评审标准：见评标办法前附表。

（3）响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2、详细评审标准

详细评审标准：见详细评分表。

### （三）评标程序

#### 1、 初步评审

#### （1）评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的初步评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

（2）投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

A、第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的；

B、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

C、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3、投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 2、 投标文件的澄清和补正

（1） 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3、详细评分  评标委员会根据详细评分表对初审合格的投标人进行打分。

#### 4、评标结果

（1）除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的分数由高低到低的顺序推荐1～3中标候选人。

（2）评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 第四章  合同条款及格式

## 一、合同条件数据表

说明：本数据表是合同条件中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是合同文件的组成部分。

| 序号 | 信息或数据 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人：雅安交建集团路桥有限责任公司 地 址：雅安市雨城区城后路134号 邮 编：625000 电 话：0835-2234023 传 真：0835-2232088 联系人：李先生 施先生 |
| 2 | 履约担保为合同价格的10％（现金）。 |
| 3 | 提交履约担保的时间：在收到中标通知书后5天内提交。 |
| 4 | 材料预付款：无 |
| 5 | 质量保证金限额：5％合同价格 |
| 6 | 质量保证期：12个月 |

合同条件目录

1． 定义

2． 技术规格

3． 承包人的责任和一般义务

4． 发包人的责任

5． 沥青混凝土承运人的责任

6． 履约担保

7． 转让与分包

8． 专利权

9． 保险

10．税金

11．沥青混凝土需求清单

12．材料栓验

13．质量保证

14．支付条件

15．承包人的违约

16．索赔

17．仲裁或诉讼

18．合同的生效、终止与变更

19．适用法律

20．行贿和受贿

21．不可抗力

22．其它

二、合同条款

1.定义

1.1“发包人”（甲方）指执行本建设项目投资计划的单位，本项目的发包人是雅安交建集团路桥有限责任公司。

1.2“监理人”指发包人为本合同项目委托的或招标的承担本合同项目监理工作的单位或个人。本项目监理人为：由发包人另行通知。

1.3“承包人”（乙方）指其投标书已为发包人所接受，并与发包人、沥青混凝土承运人签订了合同协议书承担本项目沥青混凝土生产加工的单位，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。

1.4“沥青混凝土承运人”（丙方，以下简称“承运人”）指与发包人已签订沥青混凝土运输或路面施工的企业，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。

1.5“沥青混凝土”指道路石油沥青混凝土。本项目分别为SBS（ PG70-28）沥青砼上面层以及AC-13C沥青砼下面层。

1.6“合同”指合同条件、技术规范、沥青混凝土需求清单、投标书、投标书附录、中标通知书、合同协议书，以及构成合同组成部分的其他文件。

1.7“规范”指合同中包括的技术规范及经发包人批准对技术规范的任何修改和补充。

1.8“报价清单”指投标文件中已标价的 “沥青混凝土需求清单”。

1.9“投标书附录”指直接附在投标书之后并构成投标书组成部分的附录。

1.10“补遗书”指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的有编号的补充或修改书，是招标文件的组成部分。

1.11“合同价格”指在中标通知书中写明的承包人按合同规定完成生产加工应得到的支付价款总额。

1.12“供货期”是指按有关合同条款的规定，完成全部沥青混凝土供货的时间，本项目供货期为4个月。缺陷责任期为12个月（沥青混凝土路面竣工经验收合格之日起算缺陷责任期）。

1.13“工地拌和场”指招标文件所明示的本项目沥青拌和场位置。

1.14“项目经理”指承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表。

1.15“开工日期”指合同协议书中规定的开始或供货的绝对或相对的日期。具体日期在合同专用条款资料表中载明。

1.16“交工日期”指承包人完成合同规定的全部任务并交付运行的绝对或相对的日期。具体日期在合同专用条款资料表中载明。

1.17“验收”指发包人根据技术规格接受合同货物所依据的程序和条件。

1.18“质量保证期”指在投标书附录中写明的质量保证期，其时间从承包人按照本合同规定的沥青混凝土路面经竣工验收合格之日起算。

1.19“质保金”指发包人按本合同规定扣留的款项。

1.20“天”指日历日天数，“年”、“月”、“日”按公历计算。

1.21“时间”指合同文件的所有时间均为北京时间。

1.22“国家”指中华人民共和国。

1.23“不可抗力”指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非买、卖双方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的自然灾害等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2.技术规格

本次招标技术要求的各项指标必须满足本招标文件第七章技术标准和要求及相应国家标准，其中如有一项技术指标不满足要求，将视为不符合本项目要求而予以拒绝。

3.承包人的责任和一般义务

3.1承包人应按发包人要求，在适宜拌和站建站的地点选址，拌和站应配置相应的环境保护设施设备和安全设施，拌和站的技术标准和要求应满足国家有关行业规范、环保技术标准、安全生产要求等。且满足发包人的施工进度和质量及安全、环保等要求。并对以上内容（包含但不限于）负完全责任。

3.2承包人应完成沥青混凝土生产加工任务。沥青混凝土的生产能力不低于200吨/小时，日（台班）生产量不低于1600吨。故障维修时间不超过24小时。

3.3承包人建立拌和站及生产加工沥青混凝土所需的土地使用、场地整理（平整硬化等）、机械设备购置或使用、安装调试、水电资源利用、油料、辅料、材料存储、环保费用、安全文明施工费用、管理费用、货物损失费、抽检试验费、杂费、保险、税金、利润等一揽子费用均计入承包人合同价款中。

3.4承包人应按合同规定以其应有的精心与勤奋去执行和及时完成沥青混凝土供应工作。

3.5 供货期内，承包人根据路面施工进度要求可调整沥青混凝土生产加工计划，调整后的计划应经发包人和监理人批准后，承包人必须完全满足并予以执行。

3.6 承包人要确认在送交投标文件之前，已对本合同沥青混凝土供应的投标文件和沥青混凝土生产加工报价清单中开列的单价和总额价的正确性与完备性是满意的。除在合同中另有规定外，投标的单价和总额价已包括了合同中规定的承包人的全部义务,以及为实施和完成本合同沥青混凝土供应和其缺陷修复所必需的一切工作和事宜。

3.7 承包人应遵守现行的所有法律，不论是国家、省、市的还是影响合同执行并对承包人有约束的法律。如果因承包人或其派遣人员违反了这些法律，从而导致债务、损失、索赔、罚金、处罚等费用，不论其性质如何，发包人不承担任何责任。

3.8 当承包人在复核合同文件或沥青混凝土生产加工过程中，发现有关沥青混凝土生产加工的任何差错、失误或缺陷后，应立即通知发包人。

3.9 承包人不得将本采购合同或其中任何部分转让给其他法人或自然人，否则将按承包人违约处理。发包人一经发现，以发出书面通知书的7天内未见纠正，将停止支付并按延期交货赔偿直至终止合同并没收履约担保。

3.10发包人可对承包人进行实地考察，承包人应予提供方便。

3.11承包人沥青混凝土拌和场应具有一定的砂石、沥青等原材料存储能力。沥青的存储能力达到500吨以上。

3.12按照合同条款与发包人或承运人办理沥青混凝土的交接手续。沥青混凝土运至路面施工现场后，由发包人负责组织验收和抽检。

3.13在明确违约责任后，接到书面通知7天内支付违约金。

4.发包人的责任

4.1 发包人应按与承包人签订的合同协议书中规定，严格履行发包人应尽的全部义务，包括按合同规定支付款额，并为合同的实施和完成提供便利条件。

4.2负责与承包人共同组织对拌和站进行验收，并组织沥青混凝土的验收和工地现场抽检，并向承包人出具质量验收证书。

4.3在明确违约责任后，接到书面通知7天内支付违约金。

4.4负责向拌和站沥青混凝土生产加工现场派遣监理工程师或发包人代表。

4.5按照本合同条款第14.2款向承包人支付货款。

5.承运人责任

5.1承运人应按沥青混凝土运输合同的规定，对每批出场的沥青混凝土进行接卸过磅、签收，索要相关票据，作为承运人合同中发包人支付的依据之一。

5.2沥青混凝土运至指定的路面施工地点后，由承运人协助发包人与承包人办理沥青混凝土交接手续，并按相关规定进行卸货。相关费用由承运人承担，摊入沥青混凝土路面运输单价中，不单独报价。

5.3承运人应根据路面施工计划按时提交经监理人批准的沥青混凝土运输计划。

5.4发包人应根据路面施工计划提前3天通知承运人具体运输时间、沥青混凝土种类、详细地点和数量，否则按违约条款进行处理。

5.5承运人应在拌和站设置或附近设置运输车辆停放场，并有足够的车辆满足发包人的运输需要。

5.6在明确违约责任后，接到书面通知7天内支付违约金。

6.履约担保

6.1承包人在收到中标通知书后的5天内并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保。履约担保为合同价格的10％（现金）。

6.2保证金的退付按照合同要求，在实施和完成本合同供货任务之前，履约担保一直有效。当承包人供货任务全部完成，所供材料经检验合格，并经发包人认可的监理人、承运人签认后，发包人将在沥青混凝土全部交货完成并验收合格后的28天内将履约担保退还给承包人。

7.转让和分包

7.1没有发包人的书面同意，承包人不得将本合同规定的义务、责任和权利予以转让。

7.2没有发包人的书面同意，承包人不得将本合同的任何部分予以分包。

8.专利权

8.1承包人为本项目提供的沥青混凝土和生产加工服务，应保证没有侵犯其他人的专利权，否则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费、指控费和其他开支均由承包人负责，发包人将保留由此而造成经济损失的索赔权利。

9.保险

9.1承包人应对由于执行本合同引起的任何人身伤亡或财产损失及运输进行保险，该保险费用由承包人负责支付，并计入沥青混凝土单价中。若承包人未按要求保险并保持有效，由此造成的全部损失应由承包人自行负责。

10.税金

承包人对所提供的沥青混凝土生产加工应按国家法律和规定交纳税金，该税金费用应计入和沥青混凝土生产加工单价中。

11.沥青混凝土需求清单

11.1 沥青混凝土需求清单及说明应与投标人须知、合同条件及技术规范等资料结合起来理解和解释，它是招标文件的组成部分，承包人应仔细阅读。该清单中沥青混凝土数量仅作为投标报价依据，不作为最终支付的依据。最终结算支付依据应以运抵本项目指定地点，并经质量抽检合格，由发包人、承包人、承运人共同签收的实收称量为准。

11.2承包人应提供拌和站建站和沥青混凝土生产加工细节和（或）有关单据。

11.3合同交货期应以招标文件中的交货期为准，实际交货时间，以最后一批沥青混凝土到达路面施工指定到货地点并验收合格为准。

12.材料检验

12.1沥青混合料所采用的运到现场的每批沥青都应附有制造商（或生产厂家）的证明和出厂试验报告，并说明装运数量、装运日期、定货数量等。分批进场以及不同生产厂家、不同标号的沥青要分开存放，不得混杂，并应有防水措施。沥青的各项技术指标经取样试验应符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的规定。

12.2粗集料。各种集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性。根据相关规定进行检验，不同规格的粗集料必须分开存放，并设立明显的标志牌。

12.3细集料。细集料应干净、坚硬、干燥、无风化、无杂质或其他有害物质，并有适当的级配。

12.4填料。填料采用石灰岩中的强基性岩石经磨制而成，不含泥土杂质和团粉，要干燥、洁净，其质量要求符合规范各项要求，在雨季施工时要注意保护，以免吸水后填料结团成块。面层所用集料设置防雨

13.质量保证

13.1拌合温度。拌和时沥青的温度在160℃～170℃左右，由于常温的矿粉是与矿料同时加入的，为保证矿料的拌合温度，矿料的进料温度控制在175℃～190℃，混合料出厂温度以155℃～170℃为宜。

13.2拌合料不得使用回收粉尘，粉尘必须排放出去。用于生产沥青混凝土的矿粉必须存放于拌合机石粉罐中，保持干燥，呈自由流动状态。

13.3工地试验室每天对拌合料性能、集料级配和沥青用量进行抽样检验，拌合料各项性能指标必须与试铺合格产品相符。

13.4拌合料应均匀一致，无花白、结团成块或严重的粗细料分离现象，严禁不合格的产品出场。

13.5多雨潮湿气候时，生产沥青混合料所需集料（尤其是石屑）应堆放在干燥储存处。

13.6发包人的监造和检验不能免除承包人对合同所承担的任何责任。

13.7如果监理人根据检查或检验的结果，确定沥青混凝土质量有缺陷或不符合本合同要求，监理人可拒收，并就此立即通知承包人，说明监理人的拒收与理由，并抄送发包人。承包人应立即替换被拒收的材料使其符合本合同的规定。

13.6沥青混凝土抽样与检验应符合本项目第七章技术标准和要求。

13.7若承包人提供的沥青混凝土在抽取样品检验中出现不符合合同规定或不符合相关国家技术标准，发包人有权拒收，同时承包人应向发包人支付违约金，造成发包人损失的（如拖期损失及其他间接损失），承包人予以赔偿，如果有两批次沥青混凝土因质量不合格而被监理人拒收，发包人有权解除合同，没收履约担保。

13.8在质量保证期内，如发包人发现因本合同中的沥青混凝土质量原因而使工程受到损害，经检测部门证实后，发包人将从保留金中扣回损失，并保留进一步追究承包人责任的权力。

14.支付条件

14.1预付款

发包人将不予支付预付款。

14.2 按量结算支付

费用的结算采取计量结算形式。

（1）本项目采购无预付款，生产加工期间不借资，由投标人全垫资。

（2）沥青混凝土生产加工完工初步验收后支付沥青混凝土生产加工价款的75%。

（3）路面工程项目竣工验收合格后，支付至沥青混凝土生产加工总价款的95%。（开具总价款的增值税专用发票）

（4）1年质保期满后无违约情况下，发包人支付沥青混凝土生产加工价款剩余5%（无息）。

（5）生产加工数量以现场招标人和投标人共同确认并签字的计量为准。

（6）此项支付已包含承包人沥青混凝土拌和站建站及土地使用、场地整理、机械设备进出场及使用、安装调试、水电资源利用、油料、辅助材料、材料存储、环保费用、安全文明施工费用、管理费用、货物损失费、抽检试验费、杂费、人工工资、保险、税金、利润等一揽子费用。

14.3支付地点

发包人向承包人的支付应按合同规定的货币付到合同协议书中指定承包人的银行帐户中。

14.4质量保证金

在1年缺陷责任期满后，一次性退还全部质量保证金给承包人。

14.5最终支付

在缺陷责任期满后，承包人应出具最后结帐单和清帐书，完善全部合同采购手续，发包人将在28天内结清全部货款，完成最终支付。

15.承包人的违约

15.1承包人应按合同协议书约定的建站和沥青混凝土生产加工计划组织供货，如超过详细建站时间或供货计划2天仍未能供货，应视为承包人违约，发包人有权终止合同、没收履约担保，并按16.2款执行。若承包人违约，发包人有权指定其他中标候选人供货，超出本合同费用部分由违约人承担。

15.2若修改供货计划书，应提前7天提供给承包人。

16.索赔

16.1根据上述第12条的有关规定，提供给本项目的沥青混凝土，经过在拌和站内和路面施工现场抽检后并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。若在工程实施过程中和缺陷责任期内以及运营过程中，发现所用沥青混凝土存在质量缺陷影响或可能影响沥青砼路面永久工程质量时，发包人有权向承包人提出索赔。

16.2由于承包人未按合同约定及时提供沥青混凝土出现断档等情况，直接造成工程的停工和延误，则承包人必须向发包人支付拖期违约偿金。拖期违约偿金为1万元/天，其最高限额为合同价格的10％。

16.3由于发包人的原因，在合同履行过程中，单方面宣布合同终止；或发包人无正当理由拒收沥青混凝土的，承包人有权向发包人提出索赔。

16.4如果出现特大自然灾害等不可抗力以及其他特殊风险损害，使合同的任何一方无法履行本合同时，则发包人与承包人及路面承包人均不应承担责任，但可予以投保的风险除外。

17.仲裁或诉讼

17.1无论在否定和终止本合同之前或之后，如果发包人与承包人之间关于合同的任何争执，首先应设法对争议进行友好调解。

17.2全责当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议仲裁的，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

18.合同的生效、终止与变更

18.1本合同的生效时间，以双方签署的合同协议书上注明的时间为准。

18.2本合同的终止时间，为缺陷责任期满后发包人向承包人颁发相关有效终止证书并完成合同的最后一次支付之日起。合同终止后，合同各方均不再受本供货合同的约束。

18.3一方提出并经对方和监理人书面同意后，可对本合同进行变更。上述变更可能导致沥青混凝土数量的增加或减少，以及供货日期的调整等。

18.4该合同有效期内，沥青混凝土生产加工价格将不予调整。

19.适用法律

19.1约束本合同的法律是中华人民共和国的现行法律，合同应据此解释。

20.行贿和受贿

20.1在合同执行过程中，承包人（含承包人的工作人员或其指定人员）如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人行为或欲获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除应按有关法纪严肃处理当事人外，因承包人（含承包人的工作人员或其指定人员）的上述行为造成的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止本供货合同，并追究其法律责任。

21.不可抗力

21.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、风灾、地震等不可抗力事故的影响面不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在签署合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

21.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或传真通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续90天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

22．其它

本项目沥青混凝土生产加工单价不仅包含建站及沥青混凝土生产加工的直接费、间接费、管理费等费用，其他需要发生的费用也包含在综合单价中。

三、合同附件格式

附件一：合同协议书

附件二：廉政合同

附件三：安全生产合同

附件四：其他管理和技术人员最低要求

附件五：主要设备和试验检测设备最低要求

附件六：项目经理委任书

附件七：履约保证金格式

合同附件格式见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

第五章	沥青混凝土需求清单

沥青混凝土需求清单

| 沥青混凝土规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 4cm厚SBS PG70-28沥青砼上面层 | 吨 | 28876 |
| 4cm厚AC-13C沥青砼下面层 | 吨 | 28876 |

（1）该项目沥青混凝土拌和站成套设备主要技术性能良好，能保证该工程施工期间正常使用（200t/h沥青混凝土搅拌设备一套，日保证生产能力达到1600吨及以上），且故障维修时间不超过24小时。

（2）由于沥青混凝土在生产加工、运输和摊铺等环节会出现货损货差现象。招标人要求若出现货损货差情况由投标人自行负责解决，并承担其一切费用。招标人只按扣除货损货差后实际运到路面施工工地的沥青混凝土实际竣工验收的数量予以计量和支付。

（3）投标人要加强协调与督促，并对相关环节进行严格有效的管理，把货损货差状况控制在最低限度，确保总工期不致延误以保证合同的顺利实施。

（4）本次沥青混凝土的投标单价为从沥青混凝土拌和站建站、沥青混凝土生产加至装车运输的所有费用，应包括：沥青混凝土拌和站建站及土地使用、场地整理、机械设备进出场及使用、安装调试、水电资源利用、油料、辅助材料、材料存储、环保费用、安全文明施工费用、管理费用、货物损失费、抽检试验费、杂费、人工工资、保险、税金、利润等一揽子费用，以及合同明示或暗示的投标人的所有责任、义务和一般风险的费用。投标人一旦中标，其投标单价将不能作任何调整。

（5）工程一切险和第三方责任险由投标人根据自己管理水平和其对风险的预测和决策能力，全面考虑投保，其所确定投保的保险费由投标人承担和支付，并包含在投标人所报单价中。

本次招标对沥青混凝土的供货期限为4个月，质量保证（缺陷责任）期为12个月，质保期从沥青混凝土路面经竣工验收合格之日算起。

第六章  图纸

本次招标不提供图纸

第七章  技术标准和要求

## 一、沥青混凝土搅拌技术规格和要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 生产能力：日生产能力≥1600吨，保证生产能力范围≥200t/h。 |
| 2 | 沥青罐：3×5000L |
| 3 | 热骨料仓：≥50m3 |
| 4 | 环境保护设备：满足国家相关技术标准和要求。 |
| 5 | 标准工况：符合《GB/T 17808-2010沥青混合料搅拌设备》标准 |

## 二、沥青混凝土主要技术标准和要求

表1  沥青性能质量标准

| 项目 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 针入度（25℃,5s,100g) | 符合设计要求 |
| 针入度指数（PI) | 符合设计要求 |
| 软化点（R和B) | 符合设计要求 |
| 延伸度（按设计温度进行检测） | 符合设计要求 |
| 蜡含量（蒸馏法） | 符合设计要求 |
| 闪点 | 符合设计要求 |
| 溶解度 | 符合设计要求 |
| 密度（15℃） | 符合设计要求 |
| 薄膜加热后 |  |
| 质量变化 | 符合设计要求 |
| 软化点升高 | 符合设计要求 |
| 残留针入度比（25℃） | 符合设计要求 |
| 残留延伸度（按设计温度进行检测） | 符合设计要求 |

表2  粗骨料、掺料质量标准

| 检验项目 |  |  | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗骨料性能 |  | 含泥量 | ＜0.5％ |
|  |  | 超逊径 | 超径小于5％、逊径小于10％ |
|  |  | 表观密度 | ≥2.6 |
| 粗骨料性能 | 压碎率 |  | ≤30 |
|  | 吸水率 |  | ≤2 |
|  | 坚固性 |  | 硫酸钠溶液5次试验重量损失小于12％ |
|  | 与沥青的粘附性 |  | ＞4级 |
|  | 针片状颗粒 |  | ＜10％ |
| 细骨料性能 | 含泥量 |  | 符合设计要求，含泥量小于2％ |
|  | 超径率 |  | ≤5％ |
|  | 吸水率 |  | ≤2％ |
|  | 含水率 |  | 符合设计要求 |
|  | 表观密度 |  | ≥2.55g/cm3 |
|  | 有机质含量 |  | 浅于标准色 |
|  | 级配 |  | 符合设计要求 |
|  | 坚固性 |  | 硫酸钠溶液5次试验重量损失小于15％ |
|  | 水稳定等级 |  | ≥6级 |
| 掺料 | 细度 |  | 符合设计要求 |
|  | 含水量 |  | ＜0.5％ |
|  | 密度 |  | ≥2.5 |
|  | 亲水系数 |  | ＜1.0 |

表3沥青混合料和沥青混凝土质量

| 检验项目 |  | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 沥青 | 针入度 | 符合设计要求 |
|  | 软化点 | 符合设计要求 |
|  | 温度 | 符合设计要求 |
| 粗细骨料 | 级配 | 符合设计要求（测定值用于调整施工配料单） |
|  | 温度 | 符合设计要求 |
| 填料 | 粒度范围 | 符合设计要求（测定值用于调整施工配料单） |
| 掺料 | 称量误差 | 符合设计要求（测定值用于调整施工配料单） |
| 沥青混合料 | 密度和孔隙率 | 符合设计要求 |
|  | 马歇尔稳定度和流值 | 符合设计要求 |
|  | 沥青含量（抽提） | 符合设计要求 |
|  | 矿料级配（抽提） | 符合设计要求 |
|  | 其他指标(渗透系数、斜坡流淌值、圆盘试验、三轴试验、小梁弯曲等） | 符合设计要求 |
|  | 外观 | 色泽均匀，稀稠一致，无花白料、无黄烟及其他异常形象 |
|  | 温度 | 符合设计要求 |
| 沥青混凝土性能 | 无损检测密度和孔隙率 | 符合设计要求 |
|  | 渗透性无损检测 | 符合设计要求 |
|  | 渗透试验（芯样） | 符合设计要求 |
|  | 密度（芯样） | 符合设计要求 |
|  | 孔隙率（芯样） | 符合设计要求 |
|  | 三轴试验（芯样） | 符合设计要求 |

## 第八章  投标文件格式

正本或副本

沥青混凝土生产加工

投 标 文 件

投标人：                     (盖单位章)

年  月  日

目     录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价沥青混凝土需求清单

四、生产加工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、承诺函

八、其他材料

- 投标函

（招标单位）        ：

1、我方已仔细研究（招标项目名称）招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以投标价人民币：     元/吨，暂估总价人民币：       元，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格标准。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币：       元(大写：          )。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）本投标函属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定在签署合同前向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在信誉要求规定的任何一种情形。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、                                 (其他补充说明)。

投 标 人：                    (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地址：

电话：

年   月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：             (法定代表人签字) ，性别：     ，年龄：      ，职务：             ，系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   (盖单位章)

年   月  日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

## (二)授权委托书

本人      (姓名)系                 (投标人名称)的法定代表人，现委托          (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                         (盖单位章)

法定代表人：               (签字)

身份证号码：

委托代理人：               (签字)

身份证号码：

年   月  日

注：

法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

三、已标价沥青混凝土需求清单

已标价沥青混凝土需求清单

| 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计报价暂估总金额 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青混凝土加工 | 吨 | 57752 |  |  |
| 投标报价暂估总金额（大写）： |  |  |  |  |

（1）该项目沥青混凝土拌和站成套设备主要技术性能良好，能保证该工程施工期间正常使用（200t/h沥青混凝土搅拌设备一套，日保证生产能力达到1600吨及以上），且故障维修时间不超过24小时。

（2）由于沥青混凝土在生产加工、运输和摊铺等环节会出现货损货差现象。招标人要求若出现货损货差情况由投标人自行负责解决，并承担其一切费用。招标人只按扣除货损货差后实际运到路面施工工地的沥青混凝土实际竣工验收的数量予以计量和支付。

（3）投标人要加强协调与督促，并对相关环节进行严格有效的管理，把货损货差状况控制在最低限度，确保总工期不致延误以保证合同的顺利实施。

（4）本次沥青混凝土的投标单价为从沥青混凝土拌和站建站、沥青混凝土生产加至装车运输的所有费用，应包括：沥青混凝土拌和站建站及土地使用、场地整理、机械设备进出场及使用、安装调试、水电资源利用、油料、辅助材料、材料存储、环保费用、安全文明施工费用、管理费用、货物损失费、抽检试验费、杂费、人工工资、保险、税金、利润等一揽子费用，以及合同明示或暗示的投标人的所有责任、义务和一般风险的费用。投标人一旦中标，其投标单价将不能作任何调整。

（5）工程一切险和第三方责任险由投标人根据自己管理水平和其对风险的预测和决策能力，全面考虑投保，其所确定投保的保险费由投标人承担和支付，并包含在投标人所报单价中。

本次招标对沥青混凝土的供货期限为4个月，质量保证（缺陷责任）期为12个月，质保期从沥青混凝土路面经竣工验收合格之日算起。

四、生产加工组织设计

（一）生产加工组织布置及规划；

（二）生产加工项目的实施方案、方法与技术措施；

（三）工期保证措施；

（四）生产加工质量管理保证措施；

（五）安全生产管理保证措施；

（六）环境保护、水土保持保证措施；

（七）文明施工保证措施；

（八）事故应急预案；

（九）其他应说明的事项。

注：投标人编制施工组织设计的要求

1、编制时应采用文字形式说明施工方案、方法与技术措施；拟投入本项目的建站主要设备及施工机械车辆等设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程进度、技术组织方案及措施，同时应对关键工序、复杂环节重点叙述相应技术措施。

2、字体：全篇文字仿宋体四号字，颜色：全篇文字黑色；

3、不要求赘述，简洁明了即可。

五、项目管理机构

拟为承包本项目设立的组织机构以框图（表）方式表示（附：人员配置组成表、沥青混凝土拌和站主要配置表）。 ……………… ……………… ……………… ………………

说明

附表1：              人员配置组成表

| 姓名 | 职务 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |  |

注：“人员配置表”中的现场负责人、技术负责人应附身份证、机械操作手(驾驶员)应附相应证件（执业证或上岗证书）扫描件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

附表2：     沥青混凝土拌和站主要配置及技术参数表

附表3：  试验检测设备配置及技术参数表

六、资格审查资料

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以下4项资料必须齐全且附在本表后：

1、企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)。

2、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)。

3、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)。

4、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)。

七、承诺函

（招标单位名称）     ：

我方参加了   （招标项目名称）     投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同条款及附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备，且不进行更换。

2、若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

3、如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

4、若我方作为第二、三名备用中标人，有幸在本工程施工时被招标人选择为承包方的，所有工程单价全部按照第一名合同单价执行。

5、一旦通知我方中标，将按时缴纳履约担保和签署合同。并立即着手进行施工准备工作。

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

年   月   日

八、其他材料

（一）……

（二）……

注：（1）招标人在编制招标文件时，除以上八项外，招标人还可以要求投标人提供其他材料。但不得与以上八项的内容及本招标文件列出的选择项中招标人没有选择的项重复和抵触。

（2）招标人要求投标人提供的其他材料应在第二章“投标人须知”构成投标文件的“其他材料”中列出。

（3）招标人不得要求与本项目招投标和履行合同无关的材料。

（4）招标人在招标文件中没有要求的材料，投标人不需要提供。投标文件不得夹带宣传性材料。