询 价 文 件

项目名称:雅安市交通建设（集团）有限责任公司

集采中心改造项目设计

雅安市交通建设（集团）有限责任公司

项目编号：YAJJJT－CGB32

二〇二〇年十一月

询价函

我公司拟对雅安市交通建设（集团）有限责任公司集采中心改造项目设计进行询价，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：

| 项目名称：雅安市交通建设（集团）有限责任公司集采中心改造项目设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人单位名称：雅安市交通建设（集团）有限责任公司 |  |  |  |
| 联系人 | 陈先生 | 联系方式 | 0835-2884688 |
| 项目范围、要求描述 | 1.项目概况： 雅安市交通建设（集团）有限责任公司集采中心位于雅安市火车站附近，占地约780平方米（测量估值），实际面积以报价人自行踏勘现场为准。 2.项目范围： 项目设计工作内容含雅安市交通建设（集团）有限责任公司集采中心改造项目的方案设计、效果图设计（不少于5张）、施工图设计、配合施工图评审、施工过程中技术解答及其他服务，设计范围包括但不限于以下内容： （1）一楼公共区域（含前台）、开标区域的设计； （2）二楼评标区域、采购中心办公区域的设计； （3）其他附属区域的设计； 注：以上项目范围若有变更，报价人应积极配合采购人完成。 |  |  |
| 项目工期 | 从合同生效之日起， 5 天内完成项目初步设计，初步设计通过后 10 天内完成设计内容。 |  |  |
| 质保期 | 施工工期、施工工期延长和缺陷责任期内的全部设计和技术咨询服务。 |  |  |
| 询价保证金 | 本项目不设询价保证金。 |  |  |
| 资格条件要求： | 1.有相关营业执照和对公账户，能独立开具增值税专用发票；(提供营业执照和开户许可证复印件，盖公司章) 2.具有行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）丙级及以上资质证书；（提供企业资质证书复印件，盖公司章） 3.不属于禁止参加询价的供应商；(提供承诺函，盖公司章) 4.近三年来（2018年1月1日至今）已完成不少于一个类似项目业绩，类似项目是指：房屋建筑类设计服务项目。（提供项目合同协议或竣工验收合格证书或项目业主证明材料复印件，盖公司章） 5.法律法规规定的其它资格条件。(提供承诺函，盖公司章) |  |  |
| 最高限价 | 本项目最高限价为70700元（大写：柒万零柒佰元整）。以估算的建筑安装工程费及设备与工器具购置费和联合试运转费之和190.67万元为计费基数，参照国家发展计划委员会、建设部联合颁发的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)（计价格[2002]10号）文标准计算（专业调整系数为1；复杂程度调整系数为0.85；附加调整系数为1.1。）后下浮20%作为本项目最高限价。 |  |  |
| 报价要求和报价文件要求 | 1.报价要求：（1）报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，不超过最高限价（若有），乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝。（2）本次报价为含税包干总价，乙方提供增值税专用发票。 2.报价单（投标书）组成：（1）资格性承诺函；（2）报价函；（3）营业执照盖鲜章；（4）法人授权书；（5）法人身份证复印件盖鲜章；（6）授权委托人身份证复印件盖鲜章。 3.报价文件要求： (1)份数：壹式壹份，不区分正/副本; (2)装订：应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订; (3)打印和书写:打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的报价文件可能被视为无效。 |  |  |
| 询价文件获取 | 雅安市交通建设（集团）有限责任公司官方网站http://www.yajjjt.com网上公告公示（招标采购）专栏（即：本公告页面下方）自行下载。 |  |  |
| 报价文件提交时间 | 报价文件递交时间：2020年11月18日10时00分（北京时间）（现场方式提交，不接受邮寄）。 递交地点：雅安市北环东路98号3楼。 |  |  |
| 现场踏勘及答疑会 | 现场踏勘时间：2020年11月16日10时00分； 踏勘地点：雅安市火车站附近游客集散中心； 踏勘现场联系人：陈先生，李先生； 踏勘联系电话：0835-2884688。 |  |  |
| 服务成果份数 | 服务成果包括但不限于： 1.项目方案及相应的电子文件(最终电子版文件需导出一版PDF格式)； 2.项目工程预算编制（含工程量清单）； 3.重点部位表现图或者电脑效果图（不小于5张）； 4.施工设计图纸需提供4套及相应的电子文件(最终电子版文件需导出一版PDF格式)； 5.配合采购人（或指定单位）组织的图纸评审会和造价评审，并提供设计相关的图纸、方案和服务。 |  |  |
| 服务成果文件要求 | 1.图纸封面 深度要求：包括项目名称、图纸名称、编制单位、编制时间。 2.图纸目录 深度要求：包括图纸编号、图纸名称、图纸张号(页码)、图幅。 3.施工图设计说明（有关规范、材料和工艺的说明） 深度要求：有关设计依据、设计规范、主要施工做法的说明、施工过程中应注意的技术性说明文字等。 4.建筑原始结构图（现场测量） 深度要求：标有详细、准确的现场测量的平面尺寸及标高，客观反映场地实际情况。 5.平面布置图 深度要求：包括平面布局、家居布置、地面材质、地面高差；尺寸标注在平面布置外围，需有建筑轴线尺寸、开间尺寸、进深尺寸、隔墙轴线尺寸及开间、进深的总尺寸。 6.门窗表及门窗详图 深度要求：包括门窗的内外立面、剖面、节点大样。 注：本项目设计若涉及以上改造分项，报价人应按深度要求提供相关图纸。 |  |  |
| 付款条件 | 签订合同时约定（设计服务合同附后，设计服务合同是询价文件的组成部分）。 |  |  |
| 廉洁要求 | 各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，雅安市交通建设（集团）有限责任公司将按照下列规定处理： 1.已中选的中选无效，并向雅安市交通建设（集团）有限责任公司赔付补偿金（合同金额的2%）；已签订合同的雅安市交通建设（集团）有限责任公司有权解除合同，并收取补偿金（合同金额的2%），并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时雅安市交通建设（集团）有限责任公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成雅安市交通建设（集团）有限责任公司的一切经济及商业损失）。 2.其他违规方向雅安市交通建设（集团）有限责任公司按照招标金额（无控制价则按中标金额）的2%支付补偿金。 3.雅安市交通建设（集团）有限责任公司有权通过诉讼或仲裁方式向违规供方主张权利。 4.雅安市交通建设（集团）有限责任公司有权将违规方列入报雅安市交通建设（集团）有限责任公司的黑名单，在雅安交建集团内永不合作。 |  |  |

雅安市交通建设（集团）有限责任公司

集采中心改造项目设计服务合同

发包方（以下简称甲方）：

法定代表人：

地      址：

承包方（以下简称乙方）：

法定代表人：

地      址：

根据《中华人民共和国合同法》，以及设计行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

第一条 工程项目

甲方委托乙方承担以下工程设计任务：

（一）工程名称：雅安市交通建设（集团）有限责任公司集采中心改造项目设计。

（二）工程地址：雅安市火车站。

第二条 设计收费及支付方法

（一）本工程设计合同总价为      元（含    %增值税专用发票），金额大写：              。

（二）付款方式

甲乙双方经协商采用以下付款方式（将不选定的方式划去）

1、按下列方式执行。

设计图纸完成并经过造价评审后，甲方支付乙方合同总价80%；剩余20%部分在工程施工完毕，并验收合格后，甲方向乙方支付。（甲方支付前，乙方应提供    %增值税专用发票）。

2、双方另定：/。

（三）乙方收款账户：

账号：

户名：

开户行：

第三条 设计内容及完成日期的约定

（一）设计内容

1、项目方案及相应的电子文件(最终电子版文件需导出一版PDF格式)；

2、项目工程预算编制（含工程量清单）；

3、重点部位表现图或者电脑效果图（不小于5张）；

4、施工设计图纸需提供4套及相应的电子文件(最终电子版文件需导出一版PDF格式)；

5、配合甲方（或甲方指定的单位）组织的图纸评审会和造价评审，并提供设计相关的图纸、方案和服务。

（二） 甲乙双方约定，从合同生效之日起，  5 天内完成项目初步设计，初步设计通过后 10 天内完成设计内容。

第四条 双方责任

（一）甲方责任

1、如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

2、按约定的日期和数量付给乙方工程设计费。

3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

（二）乙方责任

1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。

第五条 违约责任

（一）由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，乙方应承担合同总价的千分之一违约金。

（二）由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

（三）甲方不履行合同时，按乙方实际完成工作量结算设计费。乙方不履行合同时，应返还已收取的全部设计费。

（四）未经甲方书面同意，乙方不得将本项目全部或部分工作委托给第三人，否则甲方有权单方面无条件解除合同，乙方应承担合同总价的20%违约金。

第六条 合同生效、中止与结束

（一）本合同需经甲乙双方签字并加盖单位法人公章后生效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

（二）甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一周书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面补充协议作为本合同附件执行。未达成补充协议前，本合同继续有效。

（三）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

第七条 合同纠纷解决方式及其他

（一）本合同在执行过程中发生纠纷，双方应首先友好协商解决，协商不成时，双方均应向甲方所在地人民法院起诉。

（二）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面补充协议，与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

（三）本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲 方（盖章）：                             乙 方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：            法定代表人或委托代理人（签字）：

设计负责人：

签约日期：                                 签约日期：

报价文件格式

## 附件1：资格性承诺函

资格性承诺函

雅安市交通建设（集团）有限责任公司：

我公司作为本次项目的报价人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

1.有相关营业执照和对公账户，能独立开具增值税专用发票；(提供营业执照和开户许可证复印件，盖公司章)

2.具有行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）丙级及以上资质证书；（提供企业资质证书复印件，盖公司章）

3.不属于禁止参加询价的供应商；(提供承诺函，盖公司章)

4.近三年来（2018年1月1日至今）已完成不少于一个类似项目业绩，类似项目是指：房屋建筑类设计服务项目；（提供项目合同协议或竣工验收合格证书或项目业主证明材料复印件，盖公司章）

5.法律法规规定的其它资格条件。(提供承诺函，盖公司章)

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责并将相关证明材料随文附后。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

报价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

(注：资格性承诺函后附营业执照和开户许可证复印件、资质证书复印件、业绩证明材料复印件盖鲜章)

（注意：适用于报价人，需要提供相关证明材附后，应统一装订入报价文件中用于询价小组审查）

## 附件2：报价函

报价函

联系人：（报价单位负责人）                                            联系电话：

| 询价项目内容及报价清单 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 最高限价 | 下浮百分比 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 雅安市交通建设（集团）有限责任公司集采中心改造项目设计 | 服务成果包括但不限于： 1.项目方案及相应的电子文件(最终电子版文件需导出一版PDF格式)； 2.项目工程预算编制（含工程量清单）； 3.重点部位表现图或者电脑效果图（不小于5张）； 4.施工设计图纸需提供4套及相应的电子文件(最终电子版文件需导出一版PDF格式)； 5.配合采购人（或指定单位）组织的图纸评审会和造价评审，并提供设计相关的图纸、方案和服务。 | 70700元 | 下浮 % |  |
| 报价大写： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价均为含税价，包括但不限于报价人为完成采购人项目要求所产生的设计费、服务费、人工费、税费、运输费等一切费用。

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

（注意：适用于报价人，应装订入报价文件中用于询价小组审查）

## 附件3：法定代表人授权委托书格式

授权委托书

本人            （姓名）系                        （报价人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改雅安市交通建设（集团）有限责任公司集采中心改造项目设计报价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

报  价  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

日期：        年       月       日

（注：授权委托书后附法人身份证复印件、授权人身份证复印件盖鲜章）

（注意：适用于报价人，授权委托书及相关证明材料应统一装订入报价文件中用于询价小组审查）